COMMUNICATION AVEC LES MEDIAS SUR L’EXECUTION BPO 2009

1- Présentation De La Structure

Identification                  : Direction Générale de l’Eau

Tel                                  : 21 31 32 98

E-mail                            : bansamari@yahoo.fr

Personne de contact       : Samari BANI

Domaine d’intervention : secteur de l’eau

Zone d’intervention       : tout le territoire

2- Grands enjeux du secteur et les objectifs (quantitatifs et qualitatifs) pour la DG-Eau au titre de l’année 2009

2.1- Les grands enjeux du secteur de l’eau peuvent s’énoncer en deux volets :

- Réduire la pauvreté de nos populations à partir de l’approvisionnement en eau potable, aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain et aussi à partir de la réalisation d’autres ouvrages hydrauliques comme les barrages hydrauliques à but agro-pastoral ;

- Faire de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) une réalité au Bénin

2.2- Les objectifs de la DG-Eau au titre de l’année 2009 sont les suivants :

- en matière d’Approvisionnement en Eau Potable (AEP)

- la réalisation de 1716 Equivalent Point d’Eau (EPE)

- La réhabilitation de 348 EPE

- En matière de la GIRE

- L’élaboration du Plan d’Action National GIRE (PANGIRE)

- L’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) de l’ensemble hydrographique de l’Ouémé - Yema

- Des activités de recherches sur les recherches en eau

- Le vote de la loi portant gestion de l’eau en République du Bénin

- La construction des barrages et aménagements de périmètres irrigués (site de  Kogbétohoué et de Sépounga)  et la réalisation des travaux confortatifs

3- Principaux résultats de l’évaluation de la mise en œuvre du BPO 2009 de la DG Eau

- Résultats physiques

- 1811 EPE nouveaux ont été réalisés ;

- 73 EPE anciens ont été réhabilitées ;

- Ajoutons la réalisation de 429 EPE et la réhabilitation de 269 EPE pour les ONG et autres structures : soit un total de 2313 dont 2080 EPE nouveaux et 233 EPE réhabilitées pour l’année 2009 ;

- Notons aussi que les activités de la GIRE ont connu un début de réalisation sauf la loi sur la gestion de l’eau qui est toujours à l’Assemblée Nationale.

- Bonne gouvernance

- La revue sectorielle annuelle constitue déjà un élément important de bonne gouvernance dans le secteur.

- La bonne gouvernance a pris d’importance dans le secteur ces dernières années au point où des recommandations sont allées dans ce sens en 2009, un cadre de concertation pour la bonne gouvernance est mis en chantier, des thèmes ont été présentés et débattus sur la bonne gouvernance à la revue du Budget Programme par Objectif (BPO) 2009.

- Transfert de compétence et de ressources aux communes

Outre le transfert de  l’Intermédiation Sociale (ImS) qui est une réalité, le transfert de compétence et des ressources s’est poursuivi en 2009 avec :

- Les programmations communales

- La professionnalisation des Adductions d’Eau Villageoises (AEV)

- La formation des acteurs communaux du secteur

- La GIRE

- Etudes thématiques et élaboration des principaux décrets d’application de la loi sur l’eau ;

- Elaboration de PANGIRE ;

- Organisation des consultations pour l’élaboration des instruments de la GIRE ;

- Equipement des réseaux de mesure.

- Développement de ressource humaine et renforcement des capacités

Des formations ont été faites pour renforcer les capacités aussi bien au niveau central, au niveau déconcentré qu’au niveau décentralisé.

4- Contribution de la DG-Eau au développement du secteur et à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) liés à l’eau et l’assainissement au Bénin

Par la mission de la DG-Eau, on se rend compte déjà de son apport au développement du secteur :

- L’élaboration et le suivi de la mise en œuvre de la politique du secteur ;

- L’élaboration et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie du secteur ;

- L’approvisionnement en eau potable en milieu rural ;

- La gestion intégrée des Ressources en Eau.

Quant à l’atteinte des OMD, la DG-Eau est en bonne voie.

Fixé à 67,3% de taux de desserte en milieu rural à l’horizon de 2015, nous sommes à un taux de desserte de 55,1% à fin décembre 2009.

5- Synthèse de l’aide mémoire de la revue des secteurs de l’eau et de l‘assainissement de 2009

L’aide-mémoire a fait le point de la situation au niveau  de :

- La préparation,  l’organisation et la tenue de la revue 2009 elle-même ;

- L’hydraulique rurale ;

- L’hydraulique urbaine ;

- L’assainissement ;

- La bonne gouvernance dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement,

D’une part,

Et d’autre part, il a fait  des recommandations (au total 41 recommandations) pour améliorer les différents domaines précités.

Il a été signé par le MEE, le MS et l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, chef de fils des PTF.

6- Perspectives pour 2010

6.1- grands chantiers pour 2010

- Résultats physiques

- Réalisation de 1504 EPE dont 1122 nouveaux et 382 réhabilitations ;

- L’exécution d’un montant de 14,27 milliard.

- Bonne gouvernance

Consolider la bonne gouvernance dans le secteur avec notamment la création d’un cadre de concertation en matière de bonne gouvernance.

- Transfert de compétence et des ressources aux communes

    - Poursuivre l’ImS au niveau des communes ;

    - Poursuivre l’affermage des AEV ;

    - Consolider la programmation communale avec l’élaboration d’un guide de programmation communale ;

    - Amorcer la réalisation des forages au niveau des communes (7 communes à titre expérimental).

- GIRE

    - La finalisation du PANGIRE ;

    - L’élaboration et la mise en œuvre du SDAGE de l’ensemble Hydrographique de l’Ouémé-Yéma ;

    - Le démarrage des activités pilotes de protection des zones de captage ;

    - Des activités de recherche sur les ressources en eau ;

    - Le vote de la loi portant gestion des ressources en eau au Bénin.

- Développement des ressources humaines et renforcement des capacités

- Appui des communes et autres acteurs dans leurs rôles et responsabilités ;

- Assistance technique dans le secteur ;

- Renforcement des capacités des acteurs de l’administration  de l’eau.

6.2.-  piste de collaboration avec les hommes des médias et spécificités

Associer davantage les médias à nos activités pour plus de visibilité dans nos actions.